WWF-TIMELINE-2026-0814

Временска лента на работата | Work Timeline

(WWF-TIMELINE-2026-0814)

Временска лента на работата ¦ Work Timeline

| № на документ~~Document № ¦ WWF-TIMELINE-2026-0814 |  | Опфат на лентата~~Band coverage ¦ вторник 11.08.2026 16:00 → петок 14.08.2026 08:00 (Скопје, UTC+2) — 64 часа / 64 hours |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Извор на податоци~~Data source ¦ git коммит-печати + deploy евиденција (kvm4) / git commit timestamps + deploy records (kvm4) |  | Изготвено~~Generated ¦ петок / Friday 14.08.2026, Скопје / Skopje |  |
| --- | --- | --- | --- |

Секој ред од лентата е сегмент од 8 часа; секоја колона е цртичка на линијарот за еден час (+0 … +7 од почетокот на сегментот). Ќелија со код означува работа во тој час; „·“ означува час без евидентирана WWF работа — ништо не е фабрикувано.  |  Each band row is an 8-hour segment; each column is a ruler tick for one hour (+0 … +7 from the segment start). A coded cell marks work during that hour; “·” marks an hour with no recorded WWF work — nothing is fabricated.

01 Лента-линијар (64 часа) ¦ 01 Ruler Band (64 hours)

| Сегмент (почеток, Скопје) ¦ Segment (start, Skopje) | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вт ¦ Tue 11.08 16:00 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ср ¦ Wed 12.08 00:00 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ср ¦ Wed 12.08 08:00 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ср ¦ Wed 12.08 16:00 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| чет ¦ Thu 13.08 00:00 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| чет ¦ Thu 13.08 08:00 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| чет ¦ Thu 13.08 16:00 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| пет ¦ Fri 14.08 00:00 | · | · | · | · | · | A | A·P·I | I·V·D·T |

**Вкупно активно во лентата: ≈ 2 h 15 min** (петок 05:45–08:00, непрекинато); без евидентирана WWF работа: ≈ 61 h 45 min од 64 h.  |  **Active inside the band: ≈ 2 h 15 min** (Friday 05:45–08:00, continuous); no recorded WWF work: ≈ 61 h 45 min of 64 h.

02 Часовни блокови во лентата (петок 14.08) ¦ 02 Time Chunks Inside the Band (Friday 14.08)

| Код ¦ Code | Задача ¦ Task | Време (Скопје) ¦ Time (Skopje) | Траење ¦ Duration |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Анализа на SP-COA-COQ архивите + извлекување seed податоци (71 сорти / 78 серии) ¦ SP-COA-COQ archive analysis + seed-data extraction (71 strains / 78 batches) | 05:45 – 06:22 | ≈ 37 min |
| P | План за имплементација + одлуки на сопственикот (4 прашања) ¦ Implementation plan + owner decisions (4 questions) | 06:22 – 06:40 | ≈ 18 min |
| I | Имплементација Inc 1–7 (8 коммити, 9a73fa8 → 61c3aed) ¦ Implementation Inc 1–7 (8 commits, 9a73fa8 → 61c3aed) | 06:40 – 07:10 | ≈ 30 min |
| V | Полни суити + push (backend 694, frontend 316, bandit чист) ¦ Full suites + push (backend 694, frontend 316, bandit clean) | 07:10 – 07:40 | ≈ 30 min |
| D | Продукциски deploy v88/v128 (снимки → build → миграции 0059/0060 → swap → верификација) ¦ Production deploy v88/v128 (snapshots → build → migrations 0059/0060 → swap → verification) | 07:25 – 07:50 | ≈ 25 min |
| T | Овој временски документ (DocEngine) ¦ This timeline document (DocEngine) | 07:45 – 08:00 | ≈ 15 min |

_Блоковите V и D се делумно паралелни (суитата течеше додека почна deploy-от), па збирот на траењата е поголем од календарските 2 h 15 min._  |  _Chunks V and D partially overlap (the suite was still running when the deploy started), so the summed durations exceed the 2 h 15 min wall-clock._

03 Легенда: сите фамилии на задачи досега ¦ 03 Legend: All Task Families To Date

Распоните се изведени од првиот до последниот коммит по ден (Скопје, UTC+2) и не значат непрекината работа. Фамилиите пред 11.08 16:00 се НАДВОР од лентата и не се цртаат на неа.  |  Spans are derived from the first-to-last commit per day (Skopje, UTC+2) and do not imply continuous work. Families before 11.08 16:00 are OUTSIDE the band and are never drawn onto it.

| Фамилија ¦ Family | Датуми ¦ Dates | Распон по git ¦ Git span | Во лентата? ¦ In band? |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS/QC документ-мотор + изданија v74–v77 (QCSOP 011/012) ¦ QMS/QC document engine + releases v74–v77 (QCSOP 011/012) | 21 – 24.07 | ≈ 23 h · 4 дена ¦ ≈ 23 h · 4 days | пред лентата ¦ before band |
| Прегледи на кодот + CI доверливост ¦ Code reviews + CI trustworthiness | 28 – 29.07 | ≈ 24 h · 2 дена ¦ ≈ 24 h · 2 days | пред лентата ¦ before band |
| Mass Weed дизајн-систем (v111 – v120) ¦ Mass Weed design system (v111 – v120) | 30.07 – 31.07 (+04.08) | ≈ 30 h · 3 дена ¦ ≈ 30 h · 3 days | пред лентата ¦ before band |
| Одгледување 0052–0054 + QC ремедијација (H1/M1–M10) ¦ Cultivation 0052–0054 + QC remediation (H1/M1–M10) | 05.08 | ≈ 19 h · 1 ден ¦ ≈ 19 h · 1 day | пред лентата ¦ before band |
| QC LIMS: потенца Фази A–C + M5 (eCoA) ¦ QC LIMS: potency Phases A–C + M5 (eCoA) | 07.08, 08:27 – 21:28 | ≈ 13 h · 1 ден ¦ ≈ 13 h · 1 day | пред лентата ¦ before band |
| Продукциски deploy v87/v127 ¦ Production deploy v87/v127 | 08.08, 20:45 – 21:10 | ≈ 25 min | пред лентата ¦ before band |
| Letta-stack deprecation + PR №40 ¦ Letta-stack deprecation + PR №40 | 09.08, 03:29 – 04:23 | ≈ 1 h | пред лентата ¦ before band |
| SPC handoff: анализа + Inc 1–8 + deploy v88/v128 + овој документ (A·P·I·V·D·T) ¦ SPC handoff: analysis + Inc 1–8 + deploy v88/v128 + this document (A·P·I·V·D·T) | пет 14.08, 05:45 – 08:00 ¦ Fri 14.08, 05:45 – 08:00 | ≈ 2 h 15 min | ВО ЛЕНТАТА ¦ IN BAND |

**Забелешка за интегритет.** Меѓу вторник 11.08 16:00 и петок 14.08 ~05:45 нема евидентирана WWF работа (нула коммити, нула deploy настани); лентата тоа го прикажува искрено со „·“ наместо да смести стари блокови во празните часови.  |  **Integrity note.** Between Tuesday 11.08 16:00 and Friday 14.08 ~05:45 there is no recorded WWF work (zero commits, zero deploy events); the band shows this honestly with “·” rather than shifting older chunks into the empty hours.

МК ГМП сертифицирано постројение  |  MK GMP Certified Facility